## Slide 1
Moongci
Zplay
Client
Client QA
빌드 전달 (ios, ad)
Market (Apple, Google, …)
Market (Apple, Google, …)
Market (Apple, Google, …)
Market (Apple, Google, …)
Client
빌드 심사
패치 일정 수립
심사 통과
패치 준비
패치 일정 통보
(패치 일정은 조정이 필요할 수 있음)
어셋 번들 준비
서버 패치 및
DB 버전 업데이트
Client
마켓 업로드 (국가별 마켓 동기화 시간 예측)
서버 점검 모드
마켓 업로드 시작 통보
패치 시작 시
어셋 번들 CDN 동기화
2시간 정도 소요
마켓 및 CDN 동기화 소요 시간 + Test 시간 만큼 점검 시간 설정
접속 테스트
서버 오픈
마켓 동기화 확인
패치 완료 통보
동기화 확인 통보
[패치 전체 과정]
클라이언트 접속 허용 버전 및
어셋 번들 버전 업데이트

## Slide 2
Moongci
Zplay
Client
Client QA
빌드 전달 (ios, ad)
Market (Apple, Google, …)
Market (Apple, Google, …)
Market (Apple, Google, …)
Market (Apple, Google, …)
Client
빌드 심사
패치 일정 수립
심사 통과
패치 준비
패치 일정 통보
(패치 일정은 조정이 필요할 수 있음)
어셋 번들 준비
DB 버전 업데이트
Client
마켓 업로드 (국가별 마켓 동기화 시간 예측)
서버 점검 모드
마켓 업로드 시작 통보
패치 시작 시
어셋 번들 CDN 동기화
2시간 정도 소요 (필요 시)
마켓 및 CDN 동기화 소요 시간 + Test 시간 만큼 점검 시간 설정
접속 테스트
서버 오픈
마켓 동기화 확인
패치 완료 통보
동기화 확인 통보
[클라이언트만 패치 시]
(필요 시)
클라이언트 접속 허용 버전 및
어셋 번들 버전 업데이트

## Slide 3
Moongci
Zplay
어셋 번들 준비
패치 시작 시
[어셋 번들만 패치 – 클라이언트 리소스만 패치]
검수 서버 어셋 번들 패치
Client QA
해당 빌드는 어셋 번들만 패치 및 테스트하기 위한 빌드이므로 마켓 심사 및 마켓 업도르가 필요 없음. 이전 제공 빌드는 정식 서버에 붙게 되므로 검수 서버에만 붙을 수 있는 전용 빌드를 제공함. (필요 시)
검수 서버 전용 Client 전달
Client
어셋 번들 동기화 준비
패치 일정 통보
(패치 일정은 조정이 필요할 수 있음)
DB 버전 업데이트
서버 점검 모드
어셋 번들 CDN 동기화
접속 테스트
서버 오픈
마켓 및 CDN 동기화 소요 시간 + Test 시간 만큼 점검 시간 설정
(필요 시)
2시간 정도 소요
오픈 확인
패치 완료 통보
확인 통보
*. 패치 시작 시 서버 점검 모드가
불필요할 경우 Moongci에서
Zplay 측으로 알림
Zplay 확인 과정 필요 없을 시 Moongci에서 바로 서버 오픈

## Slide 4
[참고 사항]
서버 점검을 정기적으로 수행 필요
  시간을 정하여 정기적으로 서버 재부팅 및 보안 업데이트를 진행
  매칭을 주관하는 윈도우 서버는 메모리 단편화 등의 이슈로 정기적으로 재부팅을 하여 서버의 서비스 품질을 높여야 함
  서버 점검 시 데이터 유실의 방지 등을 대비하여 DB의 백업 필요 (서비스 중에는 DB 데이터가 계속 갱신되므로 점검 중 백업해야 함)